Backlog de produit

| ID | Thème | Item | Priorité | User story | Complexité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Gérer bâtiment | Ajouter bâtiment |  | En tant qu’archiviste, je veux ajouter un bâtiment afin de référencer un nouveau lieu de stockage. | 4 h |
|  |  | Modifier bâtiment | Très haute | En tant qu’archiviste, je veux modifier les informations d'un bâtiment | 3 h |
|  |  | Supprimer bâtiment |  | En tant qu’archiviste, je veux supprimer un bâtiment (si vide) afin de nettoyer la base de données des sites obsolètes. | 3h |
| 02 | Gérer salle | Ajouter salle | Très haute | En tant qu’archiviste, je veux créer une salle au sein d'un bâtiment | 4h |
|  |  | Modifier salle |  | En tant qu’archiviste, je veux modifier les caractéristiques d'une salle | 3h |
|  |  | Supprimer salle |  | En tant qu’archiviste, je veux supprimer une salle | 3h |
| 03 | Gérer armoire | Ajouter armoire |  | En tant qu’archiviste, je veux ajouter une armoire dans une salle afin de définir un nouveau meuble de rangement. | 4h |
|  |  | Modifier armoire | Très haute | En tant qu’archiviste, je veux modifier une armoire afin de mettre à jour son nombre d'étagères ou sa référence. | 3h |
|  |  | Supprimer armoire |  | En tant qu’archiviste, je veux supprimer une armoire afin de libérer de l'espace dans le système après le retrait du meuble physique. | 3h |
| 04 | Gérer étagère | Ajouter étagère |  | En tant qu’archiviste, je veux configurer les étagères d'une armoire afin de préciser chaque emplacement disponible. | 4h |
|  |  | Modifier étagère | Très haute | En tant qu’archiviste, je veux modifier une étagère afin d'ajuster sa capacité de stockage ou son libellé. | 3h |
|  |  | Supprimer étagère |  | En tant qu’archiviste, je veux supprimer une étagère | 3h |
| 05 | Gérer boitier | Ajouter boitier |  | En tant qu’archiviste, je veux créer un boîtier et lui affecter un code-barres afin de regrouper physiquement des dossiers. | 5h |
|  |  | Modifier boitier | Très haute | En tant qu’archiviste, je veux modifier les métadonnées d'un boîtier afin de corriger son titre ou son type de contenu. | 4h |
|  |  | Supprimer boitier |  | En tant qu’archiviste, je veux supprimer un boîtier obsolète afin de maintenir l'intégrité de l'inventaire physique. | 4h |
| 06 | Gérer dossier | Ajouter dossier | Très haute | En tant qu’archiviste, je veux créer un dossier au sein d'un boîtier afin d'organiser les documents par thématique. | 5h |
|  |  | Modifier dossier |  | En tant qu’archiviste, je veux modifier un dossier afin de mettre à jour ses références ou son état de clôture. | 4h |
|  |  | Supprimer dossier |  | En tant qu’archiviste, je veux supprimer un dossier créé par erreur afin de garantir l'exactitude des archives numériques. | 3h |
| 07 | Gérer cycle de vie | Archiver |  | En tant qu’archiviste, je veux archiver un document afin de le déplacer vers une phase définitive. | 4h |
|  |  | Transférer |  | En tant qu’archiviste, je veux transférer un document d’une phase à une autre afin de respecter le cycle de vie. | 6h |
|  |  | Eliminer |  | En tant qu’archiviste, je veux éliminer un document selon les règles de conservation. | 5h |
| 08 | Cataloguer les documents | Numérisation (OCR) Extraction métadonnées |  | En tant qu’archiviste, je veux scanner un document et extraire son texte automatiquement. En tant qu’archiviste, je veux que le système remplisse automatiquement les informations du document. |  |
| 09 | Effectuer un transfert | Créer transfert |  | En tant qu’archiviste, je veux créer une demande de transfert pour déplacer des documents. |  |
| 10 | Lancer un inventaire |  |  | En tant qu'archiviste, je veux lancer un inventaire pour m'assurer que la base de données correspond au stock réel. |  |
| 11 | Générer des rapports |  |  | En tant qu'archiviste, je veux générer des rapports pour piloter la capacité de stockage et les flux annuels. |  |
| 12 | Valider transfert | Approuver bordereau |  | En tant que responsable, je veux valider les transferts de mon service pour garantir la traçabilité légale. |  |
| 13 | Valider élimination |  |  | En tant que responsable, je veux valider les éliminations |  |
| 14 | Valider consultation |  |  | En tant que responsable, je veux valider les demandes de consultation pour protéger les dossiers confidentiels. |  |
| 15 | Consulter statistique du service |  |  | tant que responsable, je veux consulter les statistiques de mon service pour optimiser notre gestion documentaire. |  |
| 16 | Recherche documentaire |  |  | En tant qu'employé, je veux effectuer une recherche avancée pour retrouver un document spécifique en quelques secondes. |  |
| 17 | Consulter document |  |  |  |  |
| 20 | Gérer les utilisateurs |  |  | En tant qu'admin, je veux gérer les comptes utilisateurs pour contrôler qui accède à la plateforme. |  |
| 21 | Gérer les rôles et permissions |  |  | En tant qu'admin, je veux gérer les permissions pour limiter les actions selon le profil métier de l'agent. |  |
| 22 | Authentification | S’authentifier |  | En tant qu’utilisateur, je veux m’authentifier pour accéder à mon espace. |  |

Introductionngénérale.................................................................................................. 1

Chapitre I : Etude Préalable......................................................................................... 3

Introduction ................................................................................................................. 4

I.1.Recueil.................................................................................................................... 4

I.1.1. Etude du domaine .............................................................................................. 4

I.1.2. Présentation de la société d’accueil du stage...................................................... 4

I.2. Etude de l’existant ................................................................................................ 6

I.2.1. Analyse de l’existant........................................................................................... 6

I.2.2. Critique de l’existant.......................................................................................... 9

I.3. Solution proposée ............................................................................................... 10

I.3.1. Problématique................................................................................................... 11

I.3.2. Objectif............................................................................................................. 11

I.4. Méthodologie adoptée ........................................................................................ 11

I.4.1. Méthodes Agiles............................................................................................... 11

I.4.2. Scrum................................................................................................................ 13

I.4.3. Langage UML................................................................................................... 15

Conclusion................................................................................................................. 15

Chapitre II : ................................................................................................................16

Initiation du projet - Sprint 0 -....................................................................................16

Introduction ............................................................................................................... 17

II.1. Etude des besoins............................................................................................... 17

II.1.1. Besoins fonctionnels..................................................................................... 17

II.1.2. Besoins non fonctionnels.............................................................................. 18

II.1.3. Identification des acteurs.............................................................................. 18

II.1.4. Identification des cas d’utilisation par acteur................................................. 19

II.1.5. Les Diagrammes.......................................................................................... 21

II.2. Environnement de travail ............................................................................... 22

II.2.1. Environnement matériel ....................................................................... 22

II.2.2. Environnement logiciel................................................................................................... 23

II.2.3. Système de sécurité .......................................................................................................... 24

II.2.4. Architecture...................................................................................................................... 24

II.3. Organisation et planification agile du projet............................................................................ 25

II.3.2. Le Backlog du Produit...................................................................................................... 25

II.3.3. Planification des Sprints ...................................................................................................... 29

II.4. Conclusion................................................................................................................ 30

Chapitre III : Sprint 1

Introduction

III.1. Backlog du Sprint 1

III.2. Spécifications Fonctionnelles

III.3. Conception

III.3.6.1. Description textuelle du cas d’utilisation « Gérer dossiers »

III.3.7. Raffinement de cas d’utilisation « Gérer documents »

III.3.7.1. Description textuelle du cas d’utilisation « Gérer documents »

III.3.8. Raffinement de cas d’utilisation « Gérer cycle de vie »

III.3.8.1. Description textuelle du cas d’utilisation « Gérer cycle de vie »

III.3.9. Diagramme de séquence

III.3.10. Raffinement de diagramme de classe

III.3.11. Schéma relationnel – Sprint 1

III.3.12. Les interfaces du sprint 1

III.4. Burndown chart du sprint 1

III.5. Conclusion

Chapitre IV :  Sprint 2

Introduction

IV.1. Backlog du Sprint 2

IV.2. Spécifications Fonctionnelles

IV.3. Conception

Introduction générale

De nos jours, la gestion des documents et des archives constitue un enjeu stratégique majeur pour les organisations publiques et privées. Face à l’explosion du volume d’informations, à la multiplication des supports (physiques et numériques) et aux exigences croissantes en matière de transparence, de traçabilité et de conformité réglementaire, les méthodes traditionnelles d’archivage atteignent leurs limites. Les entreprises doivent désormais concilier performance opérationnelle, sécurité des données et respect de normes strictes, telles que la norme internationale ISO 15489 ou les dispositions légales tunisiennes en matière de conservation des documents.

L’intégration des technologies de l’information, et en particulier de l’intelligence artificielle, ouvre de nouvelles perspectives pour relever ces défis. Les solutions modernes de gestion documentaire permettent non seulement de numériser et de centraliser les archives, mais aussi d’automatiser des tâches complexes comme la classification, l’extraction de métadonnées, la gestion du cycle de vie des documents ou la réalisation d’inventaires. En combinant ces technologies avec une approche rigoureuse de l’archivage, il devient possible de garantir l’intégrité, la sécurité et la disponibilité des informations tout en optimisant les espaces de stockage et les processus métier.

En Tunisie, le secteur des archives connaît une évolution notable, portée par la digitalisation progressive de l’administration et des entreprises. Toutefois, les pratiques restent souvent fragmentées, avec un recours encore important à des outils bureautiques non adaptés à la gestion à grande échelle. La mise en place d’une plateforme unifiée, conforme aux normes nationales et internationales, répond à un besoin croissant de fiabilité, de traçabilité et d’efficacité dans la gestion du patrimoine documentaire.

C’est dans ce contexte que s’inscrit mon projet de fin d’études de Licence Nationale en Informatique de Gestion à l’Institut Supérieur de Gestion de Gabès. Ce projet, réalisé au sein de l’Entreprise Tunisienne des Activités Pétrolières ETAP, consiste à concevoir et développer une plateforme intelligente d’archivage et de gestion documentaire intégrant l’intelligence artificielle, baptisée « [SmartArchive] ».

L’objectif de cette plateforme est de proposer une solution centralisée et intuitive permettant de gérer l’intégralité du cycle de vie des archives – de la création ou de la numérisation jusqu’à la conservation définitive ou l’élimination – en assurant une traçabilité complète des opérations, un contrôle fin des accès et une conformité totale avec l’ISO 15489 et la réglementation tunisienne.

Pour mener à bien ce projet, j’ai adopté le Framework agile SCRUM, qui permet un développement itératif et une adaptation continue aux besoins des utilisateurs. La structure du présent rapport reflète cette approche :

- Dans le premier chapitre, intitulé « Étude préalable », je présente le contexte général, la problématique, les objectifs et l’analyse de l’existant, puis je décris la solution proposée et la méthodologie retenue.

- Le deuxième chapitre, « Initiation du projet – Sprint 0 – », détaille le lancement du projet : recueil des besoins, définition de l’environnement technique, constitution du Product Backlog et planification agile.

- À partir du troisième chapitre, je détaille les différents sprints de développement, chacun dédié à la conception et à la réalisation d’un ensemble cohérent de fonctionnalités.

- Enfin, une conclusion générale synthétise les travaux réalisés et ouvre des perspectives d’évolution pour la plateforme.

Chapitre I : Etude Préalable

Introduction

Ce chapitre a pour vocation de poser les bases du projet. Il s'agit d'une phase cruciale d'analyse qui consiste à comprendre l'environnement du stage, à évaluer les systèmes existants pour en identifier les forces et faiblesses, et à définir les contours de la solution à développer. En partant d'un recueil d'informations précis, je détaillerai le contexte du projet, les acteurs impliqués, et j'établirai un diagnostic critique de la situation actuelle. Enfin, je présenterai la problématique, les objectifs visés et la méthodologie agile qui sera le fil conducteur de mon travail.

I.1. Recueil

I.1.1. Etude du domaine

La gestion d'archives est une discipline encadrée par des normes et des réglementations strictes. Le projet se doit d'être conforme à :

L'ISO 15489 : Norme internationale qui définit les bonnes pratiques pour la gestion des documents d'archives, en mettant l'accent sur l'authenticité, la fiabilité, l'intégrité et la facilité d'utilisation.

La réglementation tunisienne : Elle impose des règles spécifiques quant à la durée de conservation des documents administratifs, comptables et juridiques, ainsi que leurs modalités d'élimination. Le système devra intégrer ces contraintes pour assurer une conformité totale.

Le domaine couvre tout le cycle de vie d'un document : de sa création (ou sa numérisation), son utilisation en archives courantes, son transfert en archives intermédiaires, jusqu'à sa conservation définitive ou son élimination programmée.

I.1.2. Présentation de la société d’accueil du stage

A. Historique de l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières

L’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP) est une entreprise publique opérant dans le secteur énergétique. Elle a été créée par l’État tunisien en vertu de la loi n°72-10 du 10 mars 1972. Toutefois, l’ETAP n’a réellement débuté ses activités qu’en 1974.

Elle a été reclassée par le décret n°97-564 du 31 mars 1997 parmi les entreprises publiques à caractère non administratif. Comme toute entreprise relevant du secteur public, l’ETAP joue un rôle considérable dans la vie économique du pays, notamment en matière d’énergie, à travers sa contribution à la croissance économique, à la création d’emplois, à la décentralisation, à l’intégration ainsi qu’au transfert technologique.

L’ETAP compte plus de 1000 employés et collabore avec plus de 50 entreprises tunisiennes et étrangères. Elle opère pour le compte de l’État tunisien dans le but d’explorer et de produire le pétrole et le gaz naturel, aussi bien sur le territoire national que dans les eaux territoriales.

Parmi les principaux objectifs de l’ETAP figurent l’augmentation des réserves nationales en hydrocarbures et l’approvisionnement du marché intérieur en énergie, tout en respectant des conditions optimales de coût et de sécurité.

B. Direction informatique

La discipline informatique est considérée comme un outil indispensable à la capitalisation de l’expertise et du savoir-faire. En effet, l’entreprise dispose d’une entité informatique érigée en direction assurant les principales fonctions suivantes :

— La gestion de la base de données pétrolière qui représente le patrimoine de la Tunisie dans le secteur des hydrocarbures, par le biais d’un système de Base de Données Pétrolière, acquis par l’ETAP en 1998.

— La mise en place et la maintenance d’une infrastructure réseau permettant l’interconnexion entre les différents sites de l’ETAP, et la veille sur la sécurité informatique.

— La gestion des procédures fonctionnelles relatives aux tâches exécutées par les différentes directions de l’entreprise, via un Système d’Information de Gestion (SIG), formé d’un ensemble de modules qui couvrent la majorité du domaine fonctionnel (de gestion) de l’entreprise. Ces dernières fonctions se réalisent à base d’un système d’information qui englobe l’ensemble des solutions logicielles

I.2. Etude de l’existant

L’analyse approfondie des processus actuels révèle un système de gestion d’archives largement manuel, reposant sur des documents papier et des outils bureautiques basiques. Cette approche traditionnelle présente des limitations importantes face aux exigences modernes de gestion documentaire.

I.2.1. Processus de l’existant

• Registres manuels pour le suivi des archives.

• Fichiers Excel pour l’inventaire des documents.

• Classeurs physiques pour la documentation de référence.

• Systèmes disparates pour la gestion des différents types de documents.

I.2.2. Critique de l’existant

L’évaluation critique des processus actuels met en évidence plusieurs axes d’amélioration prioritaires. Les principales limitations identifiées concernent la fiabilité, l’efficacité et la scalabilité du système existant.

I.3. Solution proposée

Face à ces défis, nous proposons le développement d’un système intégré de gestion d’archives, combinant les meilleures pratiques archivistiques avec les technologies les plus récentes. Cette solution s’articule autour d’une architecture moderne, évolutive et sécurisée.

I.3.1. Problématique

I.3.2. Objectif

I.4. Méthodologie adoptée

Afin de trouver des solutions efficaces pour gérer toutes sortes de tâches, il est essentiel que chaque individu suive une procédure structurée en utilisant des méthodes éprouvées. Il est donc important de choisir les solutions les plus optimales pour appliquer une méthodologie puissante permettant de gérer le cycle de vie d’un projet. Parmi les différentes méthodes, je me suis particulièrement intéressé aux méthodes agiles en raison de leur capacité à répondre aux besoins évolutifs des projets.

I.4.1. Méthodes Agiles

L’approche agile est une méthode de gestion et de conduite de projet qui se distingue par sa souplesse et sa capacité à s’adapter aux défis posés par les environnements incertains et changeants. Elle repose sur des principes fondamentaux tels que la collaboration étroite avec les clients et la livraison continue et en plusieurs étapes des produits. Cette approche implique la mise en place de cycles de développement courts, appelés itérations, durant lesquels les besoins des clients sont régulièrement évalués et pris en compte.

Les méthodes agiles courantes

• Scrum

• Kanban

• Extreme Programming (XP)

• Kanban, Scrumban, Crystal, ASD, DSDM, FDD, etc.

Dans le cadre de ce projet, j’ai choisi de travailler avec Scrum puisque c’est la méthode agile la plus utilisée par la plupart des projets de développement logiciels.

I.4.2. Scrum

I.4.3. Langage UML

Introduction

Les fonctionnalités de tout système doivent satisfaire l’ensemble des besoins des utilisateurs. Ces exigences reflètent les fonctionnalités auxquelles les utilisateurs s’attendent du système. Au cours de ce chapitre, j’aborderai les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, ainsi que les acteurs impliqués dans l’application ciblée « SmartArchive ». Enfin, je présenterai une planification des sprints de développement de l’application tout en décrivant le Product Backlog du projet.

II.1.1. Besoins fonctionnels

Ce sont les caractéristiques du système. Les besoins définissent les fonctionnalités proposées par l'application ciblée. Les exigences fonctionnelles de l’application « SmartArchive » sont décrites comme suit :

- Gestion des utilisateurs et des droits
Authentification, gestion des profils (Administrateur, Archiviste, Employé, Responsable de service), contrôle d’accès basé sur les rôles et les périmètres.

- Gestion documentaire
Catalogage et indexation des documents (métadonnées), gestion des versions, recherche avancée (plein texte, filtres), visualisation des documents numériques avec filigrane.

- Gestion des emplacements physiques
Modélisation hiérarchique : bâtiments → salles → armoires → étagères → boîtiers. Calcul d’occupation, visualisation graphique, optimisation des rangements.

- Gestion avancée des boîtiers, dossiers et documents
Création de boîtiers avec génération automatique de codes-barres, suivi du taux de remplissage, hiérarchie Boîtier → Dossier → Sous-dossier → Document, traçabilité des mouvements.

- Cycle de vie des archives
Gestion des trois phases (courante, intermédiaire, définitive), transitions automatisées avec workflow de validation, planification des éliminations.

- Transferts d’archives
Création de bordereaux de transfert, workflow de validation multi-acteurs, suivi des statuts (en préparation, en attente, validé, exécuté, terminé), historisation complète.

- Inventaire et contrôle
Planification d’inventaires périodiques ou exceptionnels, scan par codes-barres, détection d’anomalies (documents manquants, erreurs de localisation, détériorations), génération de rapports.

II.1.2. Besoins non fonctionnels

Il s'agit d'exigences non spécifiques au comportement du système, mais qui mettent en évidence des contraintes internes et externes du système. Les principales exigences non fonctionnelles de l’application sont résumées comme suit :

- Fiabilité : Il est essentiel que le système fonctionne de manière fiable et sécurisée en assurant l'intégrité des données.

- Ergonomie : Il est essentiel que l'application soit simple et facile à utiliser, même pour les utilisateurs non experts.

- Sécurité : Le respect de la confidentialité des données des utilisateurs est essentiel pour l'application. Une étape d'authentification est nécessaire avant d'accéder à l’application.

- Performance : Il est essentiel que l'application réagisse dans un délai spécifique, peu importe l'action de l'utilisateur.

- Maintenance : Le code doit être compréhensible afin de favoriser les évolutions ou les améliorations à venir.

II.1.3. Identification des acteurs

J’ai identifié quatre catégories d’utilisateurs de notre système :

Administrateur système

- Gestion complète du système

- Création et gestion des utilisateurs et des rôles

Archiviste

- Gestion du plan de classement

- Catalogage et indexation des documents

- Suivi du cycle de vie des archives

- Gestion des emplacements physiques

Employé (utilisateur standard)

- Consultation des documents autorisés

- Recherche documentaire

- Demande de consultation ou de prêt

Direction/Responsable de service

- Consultation des documents de son service

- Validation des versements et éliminations

- Accès aux statistiques de son service

II.1.4. Identification des cas d’utilisation par acteur

- Vue Archiviste

- Vue Administrateur

- Vue Employé

- Vue Responsable Service

II.1.5. Les Diagrammes

- Diagramme initial des CU

- Diagramme de classes

II.2. Environnement de travail

II.2.1. Environnement matériel

PC Asus (Vivobook X1502VA) :

- Processeur : 13th Gen Intel(R) Core (TM) i5-13500H (2.60 GHz)

- Mémoire RAM : 16,0 Go (15,6 Go utilisable)

- ID de périphérique : D7025310-F390-45DA-A6AA-5D3511415D7D

- ID de produit : 00342-43477-13993-AAOEM

- Type du système : Système d’exploitation 64 bits, processeur x64

II.2.2. Environnement logiciel

Django : Framework web Python côté serveur. Il gère la logique métier, l’authentification, l’accès à la base de données via son ORM et expose une API REST pour le frontend.

Angular : est un Framework JavaScript open-source, utilisé pour le développement d’interfaces utilisateur dynamiques et interactives.

MySQL : est un système de gestion de base de données relationnelle largement utilisé pour stocker et gérer des données bien structurées. Il est conçu pour être une solution efficace et fiable.

Visual Studio Code : est un éditeur de code extensible, développé par Microsoft pour Windows, Linux et MacOs.

GitHub : Système de contrôle de version pour la gestion du code source et la collaboration

Bootstrap : Framework CSS utilisé pour concevoir des interfaces web responsives et modernes grâce à des composants prédéfinis et un système de grille flexible.

StarUML : est un outil open source de modélisation et de conception de logiciels qui permet aux équipes de développeurs, d’architectes logiciels et de professionnels de l’analyse des systèmes de collaborer efficacement pour concevoir, documenter et communiquer sur des projets logiciels.

Word : Microsoft Word est un puissant traitement de texte permettant de créer des documents tels que lettres, rapports, et plus.

Canva : Canva est une plateforme en ligne facile à utiliser pour créer des designs graphiques comme des affiches, des présentations ou des publications sur les réseaux sociaux.

II.2.3. Système de sécurité

Authentification par JWT avec Django REST Framework est un mécanisme d’authentification sans état utilisé pour sécuriser les échanges entre le frontend Angular et le backend Django. Il repose sur la génération de jetons signés (JWT) qui contiennent les informations de l’utilisateur et une expiration temporelle. Lors de la connexion, le serveur délivre un token d’accès (court) et un token de rafraîchissement (plus long). Ces jetons sont stockés côté client dans un stockage sécurisé (comme localStorage ou sessionStorage) et transmis à chaque requête via l’en-tête Authorization. Grâce à cette approche, l’authentification est déléguée sans nécessiter de session serveur, ce qui simplifie la scalabilité et renforce la sécurité des API exposées.

II.2.4. Architecture

L’architecture de notre application repose sur une séparation claire entre le frontend et le backend. Le frontend, développé avec le Framework Angular, gère l’affichage et l’interaction avec l’utilisateur. Le backend, en Django, avec la base de données MySQL. Cette structure facilite la maintenance, l’évolution du code et la collaboration entre les différentes parties du projet.

II.3. Organisation et planification agile du projet

II.3.2. Le Backlog du Produit

II.3.3. Planification des Sprints

II.4. Conclusion

Chapitre III : Sprint 1

Introduction

III.1. Backlog du Sprint 1